PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2025

122 RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN FORESTAL

123 DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

PROYECTOS DE INVERSION

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| AALAA0125 - ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO | - PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO (2 PROYECTOS) - EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIAS FORESTAL DE LA UNIÓN FORESTAL SANTO TOMAS IXTLAN (1 PROYECTO) - CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PROMOVER MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES DEL PROGRAMA DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR 2025, QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y POR OTRA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA (3 proyectos) - LIQUIDACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE ATENCIÓN ESPECIAL EN EL ESTADO (2 PROYECTOS) - CONTROL Y COMBATE BIOLÓGICO DEL INSECTO DEFOLIADOR (22 OBRAS) (PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2025) |
| AEBAA0124 - CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO | - BRIGADAS OFICIALES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO (1 PY 8 BRIGADAS) - PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO (2 PROYECTOS) (PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2025) |
| AALAA0123 - ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO | - DESAZOLVE DE REPRESAS EN EL DISTRITO DE ETLA PARA EL USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA - PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO (4) (PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2024 (REFRENDO)) |
| AEAAA0424 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN | - PROGRAMA DE SANEAMIENTO PARA EL CONTROL Y COMBATE DE PLAGAS FORESTALES - PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO (11) (PROGRAMA REFORESTA OAXACA 2024 (REFRENDO)) |

RESULTADOS GENERALES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2025

LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL IMPULSA Y FORTALECE EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA GARANTIZAR EL EQUILIBRIO DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES, EL MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y EL USO SUSTENTABLE DE LOS MISMOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN, FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORESTAL, ASÍ COMO DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS SECTORES SOCIALES INVOLUCRADOS.

PROGRAMA REFORESTA OAXACA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVERO

ENERO – SEPTIEMBRE 2025

RESULTADOS

ESTE PROYECTO CONSISTE EN REFORESTAR ZONAS DEGRADADAS DE LA REGIÓN CON LA FINALIDAD DE MEJORAR Y RECUPERAR LOS ECOSISTEMAS FORESTALES Y CONTRIBUIR AL FOMENTO DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO Y MEJORAMIENTO DEL PAISAJE.

BRIGADAS OFICIALES DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN ZONAS DE ALTO RIESGO

ENERO – SEPTIEMBRE 2025

RESULTADOS

ESTE PROYECTO CONSISTE EN ATENDER UNA SUPERFICIE DE 68,000 HA. LA CUAL REALIZARA ACCIONES DE MANERA COORDINADA CON LAS 13 BRIGADAS OFICIALES DURANTE 4 MESES QUE CORRESPONDE A LA TEMPORADA CRITICA.

CONTROL Y COMBATE BIOLÓGICO DEL INSECTO DEFOLIADOR

ENERO – SEPTIEMBRE 2025

RESULTADOS

ESTE PROYECTO CONSISTE EN ATENDER EL CONTROL Y COMBATE BIOLOGICO DEL INSECTO DEFOLIADOR CON PRODUCTOS BIOLOGICOS (CEPAS DE HONGOS) POR ASPERSION AEREA Y ASPERSION TERRESTRE, EN LOS BOSQUES DE LAS COMUNIDADES REPORTAN HECTAREAS AFECTADAS DE ACUERDO A LA NOTIFICACION DE SANEAMIENTO EXPEDIDA POR LA CONAFOR, CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR EL ÉXITO DEL TRATAMIENTO, SE REALIZARÁN 2 ETAPAS; LA PRIMERA UNA ASPERSION AEREA LA SEGUNDA SE APLICARÁ UN REFUERZO VIA TERRESTRE

EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS COMUNITARIA FORESTAL DE LA UNIÓN FORESTAL SANTO TOMÁS IXTLÁN

ENERO – SEPTIEMBRE 2025

RESULTADOS

ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA APORTACIÓN DE $ 1,000,000.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE CABLE AEREO PARA EL ABASTECIMIENTO DE MADERA Y UN TRACTOR PARA SU MOVILIZACIÓN ENTRE AREAS DE CORTA, QUE PERMITE EVITAR ACCIDENTES A LOS TRABAJADORES, REDUCCION DE TIEMPOS DE EXTRACCIÓN, INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DEL VOLUMEN APROVECHADO Y DISMINUCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES, PROVOCADOS POR EL ARRASTRE TRADICIONAL DE TROCERIA CON MOTOGRUAS DE MALACATE.

CONTROL DE PLAGA FORESTAL POR PLANTAS EPÍFITA DE LA ESPECIE TILLANDSIA RECURVATA EN SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC

ENERO – SEPTIEMBRE 2025

RESULTADOS

ESTE PROYECTO CONSISTE EN REALIZAR EL CONTROL MEDIANTE LA REMOCION MANUAL Y PORTERIORMENTE LA APLICACIÓN DE BICARBONATO DE SODIO EN UNA DOSIS DE 80 GR. POR LITRO DE AGUA CON EL FIN DE ACELERAR LA DESHIDRATACION DE LAS BORLAS PARA SU POSTERIOR INCINERACION CONTROLADA ASEGURANDO DE ESTA MANERA EL ÉXITO DEL TRATAMIENTO, DE LAS CUALES SE ATENDERA UNA SUPERFICIE DE 160 HA. ATRAVES DE LA INTEGRACION DE 8 BRIGADAS.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PROMOVER MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES DEL PROGRAMA DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR 2025, QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y POR OTRA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA

ENERO – SEPTIEMBRE 2025

RESULTADOS

ESTE PROYECTO (CONVENIO) CONSISTE EN LA APORTACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS $ 1,237,000.00 BAJO EL ESQUEMA DE FONDOS CONCURRENTES PARA QUE SEAN DESTINADOS AL PAGO DE LAS PERSONAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS AMBIENTALES, PARA MANTENER O MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ECOSISTEMA FORESTAL EN UNA SUPERFICIE DE 3,000 HÉCTAREAS.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PROMOVER MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES DEL PROGRAMA DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR 2025, QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y POR OTRA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA

ENERO – SEPTIEMBRE 2025

RESULTADOS

ESTE PROYECTO (CONVENIO) CONSISTE EN LA APORTACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS $ 2,520,600.00 BAJO EL ESQUEMA DE FONDOS CONCURRENTES PARA QUE SEAN DESTINADOS AL PAGO DE LAS PERSONAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS AMBIENTALES, PARA MANTENER O MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ECOSISTEMA FORESTAL EN UNA SUPERFICIE DE 3,966.00 HÉCTAREAS.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA PROMOVER MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES DEL PROGRAMA DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PARA EL BIENESTAR 2025, QUE CELEBRAN LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y POR OTRA PARTE, LA COMISIÓN ESTATAL FORESTAL DEL ESTADO DE OAXACA

ENERO – SEPTIEMBRE 2025

RESULTADOS

ESTE PROYECTO (CONVENIO) CONSISTE EN LA APORTACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS $ 6,874,550.00 BAJO EL ESQUEMA DE FONDOS CONCURRENTES PARA QUE SEAN DESTINADOS AL PAGO DE LAS PERSONAS PROVEEDORAS DE SERVICIOS AMBIENTALES, PARA MANTENER O MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ECOSISTEMA FORESTAL EN UNA SUPERFICIE DE 16,146.00 HÉCTAREAS.

LIQUIDACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE ATENCIÓN ESPECIAL EN EL ESTADO

ENERO – SEPTIEMBRE 2025

RESULTADOS

ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA INVERSION DE $ 7,500,000.00 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN HELICOPTERO BELL 205UH-IHCON CAPACIDAD DE HELIBALDE DE 1200 LTRS. POR 50 HRS.

LIQUIDACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE ATENCIÓN ESPECIAL EN EL ESTADO

ENERO – SEPTIEMBRE 2025

RESULTADOS

ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA INVERSION DE $ 13,000,000.00 PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN HELICOPTERO BELL 205UH-IHCON CAPACIDAD DE HELIBALDE DE 1200 LTRS. POR 100 HRS.